RENDEZŐ MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

székhely:			1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 			15735708-2-42

KSH statisztikai számjele: 	15735708-8411-321-01

képviseli: 			Niedermüller Péter polgármester

mint Megrendelő

másrészről

név: GAB-ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:	1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2.

cégjegyzék szám:	01 09 306343

adószám:	26181622-2-41

számlavezető pénzintézet:	CIB Bank Zrt.

számlaszám:	10702064-70601639-51100005

képviseli: 	Varga Gábor ügyvezető

mint Vállalkozó

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. július 8-án vállalkozási szerződést kötött a GAB-ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a Róth Miksa Emlékház I. emeletének részleges felújítására. A felújítás keretében a falfelületek és a fa nyílászárók átfestésre kerültek, az elektromos szerelvényeket kicserélték és a padlóburkolatot átfestették. A kivitelezés során a tapéta eltávolítása után rejtett hibákat észlelt a kivitelező. Minden helyiségben a tapéta mögött, áram alatt lévő nyitott villanyszerelési dobozokat találtak, melyek érintésvédelmi szempontból, szakszerűtlenül voltak alumínium vezetékekkel kialakítva, amik a mai érintésvédelmi szabványoknak nem felelnek meg, és alkalmatlanok a hálózat biztonságos működtetésre. A feltárt balesetveszélyes állapot megszüntetése szükségessé vált, melyet a vállalkozó az előzetesen adott árajánlata alapján megrendelői kérésre teljesített.

- A rendező megállapodás tárgya

1.1. A jelen megállapodás célja, hogy az 1078 Budapest VII., Nefelejcs utca 26. szám alatti Róth Miksa Emlékház I. emelet részleges felújítása során jelentkező előre nem látható villanyszerelési pótmunka költsége elszámolható legyen, a Vállalkozó által leszámlázható legyen és teljesítésre kerüljön.

A beszerzés a Vállalkozó által megküldött pótmunka árajánlat szerint nettó 386.657,-Ft + ÁFA (bruttó: 491.054,-Ft) értékben megvalósult.

1.2. A beszerzés részletes meghatározását és annak értékét a jelen rendező megállapodás elválaszthatatlan részét képező melléklet (kivitelezői árajánlat) tartalmazza.

1.3. A Megrendelő a munkálatok elvégzését és a teljesítést jelen megállapodás aláírásával elismeri és a GAB-ÉPSZER Kft. által teljesített kivitelezési pótmunka ellenértékeként nettó 386.657,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 491.054,-Ft, azaz négyszázkilencvenegyezer-ötvennégy forint értékben elfogadja, és a jelen megállapodás aláírását követően kiállított számla alapján, annak kézhezvételtől számított 30 napon belül a 10702064-70601639-51100005 számú számlára történő átutalással megfizeti a vállalkozói díjat.

- Vegyes rendelkezések

2.1.	A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített összegen kívül egymással szemben további követelésük nincs.

2.2.	Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

2.3.	A Felek a közöttük felmerülő esetleges nézeteltéréseket, vitákat elsősorban békés úton rendezik. A Felek a jelen szerződésből fakadó jövőbeni jogvitájuk rendezése érdekében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi és hatásköri szabályainak figyelembevételével állapítják meg.

A Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírására teljes jogkörrel rendelkező képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2025. ………………….

Melléklet: kivitelezői árajánlat

| …………………………………….. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviseletében: Niedermüller Péter polgármester Megrendelő | ………………………………………… GAB-ÉPSZER Kft. képviseletében: Varga Gábor ügyvezető Vállalkozó |
| --- | --- |

Jogilag ellenőrizte:

……………………

Tóth János

jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………………….

Nemes Erzsébet

gazdasági vezető