Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Jávori Péter Városfejlesztési- és Üzemeltetési Főosztály vezetője

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2025. szeptember 8 - ai rendkívüli

ülésére

| Tárgy: | Döntés a Budapest VII. kerület Nefelejcs utca 26. szám alatti Róth Miksa Emlékház I. emelet részleges felújítása során felmerült pótmunkák utólagos elszámolására vonatkozó rendező megállapodás megkötése tárgyában |
| --- | --- |

Készítette:

Havassy Pál

beruházási referens

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth János

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2025. július 8-án vállalkozási szerződést kötött a GAB-ÉPSZER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2., cégjegyzékszám: 01 09 306343, adószám: 26181622-2-41, képviseli: Varga Gábor ügyvezető) a Róth Miksa Emlékház I. emeletének részleges felújítására. A felújítás keretében a falfelületek és a fa nyílászárók átfestésre kerültek, az elektromos szerelvényeket kicserélték és a padlóburkolatot átfestették. A kivitelezés során a tapéta eltávolítása után rejtett hibákat észlelt a kivitelező. Minden helyiségben a tapéta mögött áram alatt lévő nyitott villanyszerelési dobozokat találtak, melyek érintésvédelmi szempontból szakszerűtlenül voltak alumínium vezetékekkel kialakítva, amik a mai érintésvédelmi szabványoknak nem felelnek meg, és alkalmatlanok a hálózat biztonságos működtetésre. A feltárt balesetveszélyes állapot megszüntetése szükségessé vált, melyet a vállalkozó az előzetesen adott árajánlata (1. melléklet) alapján megrendelői kérésre teljesített.

Az egybeszámítás miatt a felmerült pótmunka nettó 386.657,-Ft összege a vállalkozási szerződés nettó 9.931.150,-Ft összegével együtt meghaladja a Beszerzési Szabályzatban rögzített nettó 10.000.000,-Ft-os értékhatárt, így a pótmunka kifizetésére kötendő utólagos rendező megállapodás engedélyezése a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal VI/16/2023. (XII.11.) számú Beszerzési szabályzata IV. Fejezet 2.4. b) pontja határozza meg a nettó 10.000.000,- Ft összeget elérő vagy meghaladó beszerzési érték esetén a beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára alkalmazandó szabályokat:

b. A beszerzési eljárást lezáró érdemi döntés meghozatala az a) pontban meghatározottak kivételével minden esetben a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik. E döntéshez szükséges előterjesztést az illetékes Főosztály készíti elő.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a GAB-ÉPSZER Kft.-vel rendező szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjenek a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete                        Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága  ......./2025. (IX.08.) határozata rendező megállapodás megkötésének engedélyezéséről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a GAB-ÉPSZER Kft. között a Budapest VII, Nefelejcs utca 26. szám alatti Róth Miksa Emlékház I. emelet részleges felújítása során jelentkező előre nem látható villanyszerelési pótmunka költségének elszámolása tárgyában

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy

- jóváhagyja a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., adószám: 15735708-2-42, képviseli: Niedermüller Péter polgármester), valamint a GAB-ÉPSZER Kft. (székhely:1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2., cégjegyzékszám: 01 09 306343, adószám: 26181622-2-41, képviseli: Varga Gábor ügyvezető) közötti rendező megállapodás megkötését a Budapest VII., Nefelejcs utca 26. szám alatti Róth Miksa Emlékház I. emelet részleges felújítása során jelentkező előre nem látható villanyszerelési pótmunka költségének elszámolása tárgyában 386.657,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 491.054,-Ft értékben.

- felkéri a Polgármestert a rendező megállapodás aláírására.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	1.  pont tekintetében 2025. szeptember 8.

- pont tekintetében 2025. október 8.

Budapest, 2025. szeptember 1.

dr. Jávori Péter

Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály vezetője

Előterjesztés mellékletei:

- 1. melléklet: Pótmunka ajánlat

- 2. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

- 3. melléklet: Vállalkozási szerződés

Határozati javaslat melléklete:

- Rendező megállapodás tervezet