BONYOLÍTÓI SZERZŐDÉS – tervezet

2. módosításokkal egységes szerkezetben

(a módosítások a szerződés szövegében dőlt betűvel, vastagon szedve vannak jelölve)

„Az EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. szám alatti telephelyének átalakítása” tárgyában,

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága …/2026. (VI.15.) határozata alapján

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.; adószám: 15735708-2-42; statisztikai számjel:15735708-8411-321-01; törzskönyvi azonosító száma: 735704; képviseli: Niedermüller Péter polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről:

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1071 Budapest, Damjanich utca 12.; adószám: 12194528-2-42; Cégjegyzékszám:01-10-043258; Pénzforgalmi számlaszám: K&H Bank Zrt. 10404072-0003 3584-00000007; képviseli: dr. Halmai Gyula vezérigazgató) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

– együttes említésük esetén: Felek) – között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNY

- A Felek egyezően rögzítik, hogy közöttük „Az EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. szám alatti telephelyének átalakítása” tárgyában Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 473/2025. (VI.16.), valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének 231/2025. (IX.24.) határozatai alapján bonyolítói szerződés (a továbbiakban: Bonyolítói szerződés) van érvényben.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy Megbízott Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által alapított gazdasági társaság, közöttük az önkormányzati feladatok ellátása tárgyában Közszolgáltatási szerződés van érvényben.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- A Megbízó megbízza a Megbízottat a Budapest, VII. kerület, Akácfa utca 6. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) átalakítására vonatkozó építési munkák előkészítésével, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező 1. mellékletben (műszaki leírás) részletezett felújítás kivitelezésének lebonyolításával az alábbiakban megfogalmazottak szerint:

- teljeskörűen készítse el a pályázati anyagot;

- a vállalkozó, vagy alvállalkozó kiválasztása érdekében a szükséges beszerzési/ közbeszerzési eljárást ajánlatkérőként folytassa le;

- a nyertes vállalkozóval a vállalkozási szerződést megrendelőként kösse meg, a Megbízó tájékoztatása mellett;

- a Megbízó érdekében a képviseletében működjön közre a szükséges hatósági eljárás(ok)ban;

- a vállalkozási szerződés alapján teljesített munkálatok műszak átadás-átvételi eljárását bonyolítsa le, különös figyelemmel az előzetesen elkészített műszaki tartalomra, gondoskodjon a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról;

- a jótállási, illetve szavatossági idő alatt szükség esetén járjon el a Megbízó képviseletében (utó- felülvizsgálati eljárásban, illetve a jótállási/szavatossági igényérvényesítés érdekében);

- előre nem látható körülmények esetén a Megbízóval előzetesen egyeztetetten tegyen meg minden szükséges intézkedést a tárgyi munkálatok sikeres teljesítése érdekében.

- A Megbízottat jelen szerződés alapján díjazás illeti meg. A díjazás az 1. pontban meghatározott feladatokkal kapcsolatban felmerült, indokolt és számlákkal igazolt költségek ellenértékének megtérítéséből, illetve a kivitelezési munkák díja alapján számított 3 % bonyolítói díjból áll mindösszesen bruttó 56 556 158 Ft, azaz ötvenhatmillió-ötszázötvenhatezer-egyszázötvennyolc forint összegben az alábbiak szerint:

| Tevékenység megnevezése | Nettó (ÁFA-nélküli) díj összege |
| --- | --- |
| Szakipari kivitelezés összesen: | 40 785 290 Ft |
| Szakipari kivitelezési munkák | 37 077 536 Ft |
| Tartalékkeret (10%) | 3 707 754 Ft |
| Műszaki ellenőrzés díja | 1 223 559 Ft |
| Közbeszerzési eljárási díjak | 1 300 000 Ft |
| Bonyolítói díj (a szakipari kivitelezés díjának 3%-a) | 1 223 559 Ft |
| Mindösszesen | 44 532 408 Ft |
| ÁFA-összege | 12 023 750 Ft |
| Bruttó (ÁFA-val növelt) díj összege | 56 556 158 Ft |

- Felek megállapodnak abban, hogy a legfeljebb 10% mértékű tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a felújítások megvalósításához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. E körben Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret felhasználása különösen az építési beruházás teljesítése során felmerülő, a Felek részéről korábban nem ismert, a kivitelező Vállalkozóval kötött szerződés műszaki tartalmában nem meghatározott, nem részletezett munkák kivitelezésére vonatkozik. A tartalékkeret terhére, a kivitelező Vállalkozóval történt előzetes egyeztetést követően elvégzett munkákat Megbízott a Vállalkozó ajánlatának egységárai szerint történt tételes elszámolás alapján számolhatja el.

Felek megállapodnak továbbá, hogy a tartalékkeret felhasználásáról Megbízott Megbízót írásban értesíti.

- A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó a bonyolítói szerződés zökkenőmentes teljesítése érdekében Megbízott részére előleget biztosít. Az előleg összege bruttó 43 521 516 Ft, azaz negyvenhárommillió-ötszázhuszonegyezer-ötszáztizenhat forint, melyet Megbízó Megbízott részére az általa készített, indoklással ellátott, Megbízó által elfogadott likviditási terv szerint, polgármesteri engedély alapján 2025.10.01 napján a Megbízott K&H Bank Zrt. 10404072-00033584-00000007 számú bankszámlájára történő átutalással kifizetett. Megbízott az előleg összegéről előlegszámlát állított ki és azt a Megbízónak megküldte.

- A Felek rögzítik, hogy a Megbízott az 1. pontban meghatározott tevékenységet 2026. december 31. napjáig elvégzi, melyről a Megbízó teljesítésigazolást állít ki az alábbiak szerint:

A teljesítés igazolásának folyamata:

- A Felek egyezően rögzítik, hogy az elvégzésre kerülő kivitelezési és műszaki ellenőri feladatok tekintetében a Megbízott jogosult a kivitelezés készültségi foka szerinti részteljesítést a részszámlákban érvényesíteni.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy az elvégzésre kerülő bonyolítói feladatok teljes kivitelezését a teljesítést alátámasztó dokumentációk megléte esetén tekintik 100%-os teljesítésnek, amit Megbízott a végszámlában érvényesít.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy a Megbízott a bonyolítói feladatok teljes kivitelezéséről szóló elszámolás dokumentációját Megbízó részére legkésőbb 2027. február 28. napjáig benyújtja.

- A Felek egyezően rögzítik, hogy az ingatlanon elvégzésre kerülő kivitelezési feladatok tekintetében a készültségi foknak megfelelő (rész)teljesítést az azt alátámasztó dokumentációk, különösen a kivitelezői megfelelőségi- és a műszaki ellenőri nyilatkozatok megléte esetén tekintik elfogadottnak.

- A Megbízó az átadott teljesítést alátámasztó dokumentációt 10 napon belül köteles felülvizsgálni, és kifogásait jelezni. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a megadott határidőben kifogással él, a Felek kötelesek a kifogás tárgyában egyeztetéseket folytatni és azokat a körülmények és a lehetőségek figyelembevételével haladéktalanul lezárni. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megbízó a teljesítéssel kapcsolatban a megadott határidőn belül nem tesz nyilatkozatot vagy kifogást, úgy Megbízott írásban felszólítja erre.

- A Megbízott a teljesítésigazolás birtokában rész- illetve végszámlát állít ki, melyet a Megbízó 8 napos fizetési határidővel, a Megbízott K&H Bank Zrt. 10404072-0003 3584-00000007 számú bankszámlájára történő átutalással teljesít.

- A teljesítés igazolására a Vagyonkezelési Osztály vezetője jogosult.

A teljesítés igazolását és a pénzügyi elszámolást követően a Megbízott gondoskodik az üzembe helyezési okmányok elkészítéséről.

- Megbízó a munkák elvégzését, a számlák megalapozottságát bármikor vizsgálhatja és ellenőrizheti.

- Felek képviselői:

Megbízó képviselője:	dr. Veninger Nándor

Gazdasági Főosztály Vagyonkezelési Osztály vezetője

Megbízott képviselője:	dr. Halmai Gyula vezérigazgató

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek között létrejött érvényes és hatályos Feladatellátási szerződés és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

- A Megbízott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel jelen szerződés aláírásával nyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.

- A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződésben foglaltak határozzák meg. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő a Felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 15 napon belül nem vezet eredményre, a Felek a jogvitát peres útra terelik a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései figyelembevételével.

- A Felek a jelen szerződést annak gondos elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

- Jelen megállapodás 5 egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti.

Melléklet:

- sz. melléklet: Műszaki leírás

Budapest, 2026. …………………..

| ……………………………….. | ……………………………… |
| --- | --- |
| Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Niedermüller Péter polgármester Megbízó | EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Dr. Halmai Gyula vezérigazgató Megbízott |

Jogilag ellenőrizte:	Pénzügyi ellenjegyzés:

…………………………	…………………………

Tóth János 	Nemes Erzsébet

jegyző					     Gazdasági Főosztály vezetője