Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2026. június 15 - ei rendes

ülésére

| Tárgy: | Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a „Az EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. szám alatti telephelyének átalakítása” tárgyú bonyolítói szerződés 2. módosításáról |
| --- | --- |

Készítette:

dr. Halmai Gyula

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth János

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) között „Az EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. szám alatti telephelyének átalakítása” tárgyában 2025. július 07-én aláírt, majd 2025. szeptember 26-án módosított bonyolítói szerződés van érvényben (az előterjesztés 1. és 2. mellékletei).

A bonyolítói szerződés végrehajtása érdekében a Társaság kettő közbeszerzési eljárást folytatott le, melyből az első eredménytelenül zárult. A második közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlati ár nettó 5 161 844,- forinttal meghaladja a bonyolítói szerződés szerinti kivitelezési díj összegét. A kivitelezési munkák minél hamarabb történő megvalósítása érdekében a pótfedezet biztosításáról a Társaság átmenetileg gondoskodott. A felújítási költségek elszámolhatósága érdekében a bonyolítói szerződés módosítása vált szükségessé. A módosítással a szerződésben a kivitelezésre vonatkozó költség-összegek pontosításra kerülnek, ami következtében az előleg összegei, a műszaki ellenőrzés díja és a bonyolítói jutalék összege is módosul.

A bonyolítói szerződés 2. módosításával a szerződés végösszege bruttó 56 556 158 forintra, - a közbeszerzési eljárás többlet időigénye okán – a teljesítés határideje 2026. december 31-re, az elszámolás határideje pedig 2027. február 28-ra módosul. A bonyolítói szerződés tartalma egyebekben nem változik (a határozati javaslat 1. melléklete). A módosításokat a szerződés szövegében dőlt és vastag betűkkel jelezzük.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy „Az EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. szám alatti telephelyének átalakítása” tárgyú - a határozati javaslat mellékletét képező - bonyolítói szerződés 2. módosításához hozzájárulni szíveskedjen.

A döntési jogosultságot jelen ügyben Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2025. (IX.24.) önkormányzati rendelete (új Vagyonrendelet) 8. § (1) - (2) bekezdése biztosítja.

„8. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága – a továbbiakban: Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság – gyakorolja az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az alábbi kivételekkel:

a) azon tulajdonosi jogkörök, amelyeknek a gyakorlását magasabb szintű jogszabály a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utal;

b) azon tulajdonosi jogkörök, amelyeket e rendelet, vagy más önkormányzati rendelet utal a Képviselő-testület, a Képviselő-testület más bizottsága, vagy a polgármester hatáskörébe.

(2) A Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat nettó kettőszázmillió forint forgalmi értéket meghaladó vagyonelem, vagy vagyonösszesség esetében;”

Határozati javaslat

Budapest   Főváros   VII.  Kerület   Erzsébetváros   Önkormányzata  Képviselő–testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága …./2026. (VI.15.) határozata az EVIN Nonprofit Zrt. és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között „Az EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. szám alatti telephelyének átalakítása” tárgyú bonyolítói szerződés 2. módosításának jóváhagyásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy

- hozzájárul a határozat mellékletét képező „Az EVIN Nonprofit Zrt. Akácfa utca 6. szám alatti telephelyének átalakítása” tárgyú, bonyolítói szerződés 2. módosításához és a szükséges 7 643 762 Ft összegű többletforrás biztosításához, amelynek eredményeként a bonyolítói szerződés módosított bruttó értéke 56 556 158 Ft-ra emelkedik.

- Felkéri a Polgármestert és az EVIN Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező módosított bonyolítói szerződés aláírására.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester

Határidő:	1. pont tekintetében 2026. június 15.

2. pont tekintetében 2026. június 30.

Budapest, 2026. június 2.

dr. Halmai Gyula

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója

Előterjesztés mellékletek:

- melléklet – Bonyolítói szerződés Akácfa u. 6. iroda átalakítása

- melléklet – Bonyolítói szerződés 1. módosítása  Akácfa u. 6. iroda átalakítása

Határozati javaslat melléklet:

- melléklet - Bonyolítói szerződés 2. módosítása (melléklettel együtt) Akácfa u. 6. iroda átalakítása