Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Jávori Péter Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztályvezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2026. június 15-ei rendes ülésére

| Tárgy: | Tájékoztatás a „Zöld fenntartható Erzsébetváros – tervezés”, valamint „A TOP Plusz keretében megújuló erzsébetvárosi utcák Projekthez kapcsolódó marketingszolgáltatások nyújtása” megnevezésekkel lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások ütemtervéről |
| --- | --- |

Készítette:

Simon Csaba Péter

osztályvezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth János

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Tisztelt Bizottság!

A Nemzeti Fejlesztési Központ, mint Támogató által kiírt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BPZ Egészséges utcák program tárgyú felhívásra a Megrendelő támogatási kérelmeket nyújtott be, mely kérelmek alapján Támogatási Szerződéseket kötött 2025. december 8-án a „ZÖLD, FENNTARTHATÓ ERZSÉBETVÁROS – a Dembinszky utca felújítása TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00027 azonosító számon; - a Wesselényi utca felújítása TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00036 azonosító számon; - a Dohány utca felújítása TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00035 azonosító számon. (a továbbiakban: „Felújítások”).

A Felújításokkal összefüggésben tervezési, valamint marketing feladatokat kell ellátni.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal VI/17/2023. (XII.11.) számú Közbeszerzési Szabályzata V. fejezet 2.2. pontja alapján az alábbi tájékoztatást adjuk Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által a „Zöld fenntartható Erzsébetváros – tervezés”, valamint „A TOP Plusz keretében megújuló erzsébetvárosi utcák Projekthez kapcsolódó marketingszolgáltatások nyújtása” elnevezésekkel indított közbeszerzési eljárás ütemtervéről:

A „Zöld fenntartható Erzsébetváros – tervezés”elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása (1.  melléklet) 2026. május 28. napján jelent meg, mely szerint az ajánlatok bontásának  időpontja: 2026. június 8. napja.

A Bírálóbizottság döntési javaslata összeállításának várható időpontja az eljárást lezáró döntésről 2026. június 24. napja. Amennyiben az eljárást lezáró döntés meghozatalára 2026. július 13.   napjáig sor kerül, a szerződés 2026. július 24-től megköthető.

„A TOP Plusz keretében megújuló erzsébetvárosi utcák Projekthez kapcsolódó marketingszolgáltatások nyújtása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2026. június 8. napján jelent meg, mely szerint az ajánlatok bontásának  időpontja: 2026. június 18. napja.

A Bírálóbizottság döntési javaslata összeállításának várható időpontja az eljárást lezáró döntésről 2026. július 6. napja. Amennyiben az eljárást lezáró döntés meghozatalára 2026. július 13.   napjáig sor kerül, a szerződés 2026. július 24. napjától megköthető.

Budapest, 2026. június 4.

dr. Jávori Péter

Városfejlesztési és Üzemeltetési főosztályvezető

Előterjesztés mellékletei:

- melléklet: ajánlati felhívás - „Zöld fenntartható Erzsébetváros – tervezés”

- melléklet:  ütemterv - „Zöld fenntartható Erzsébetváros" – tervezés”

- melléklet: ajánlati felhívás - „A TOP Plusz keretében megújuló erzsébetvárosi utcák Projekthez kapcsolódó marketingszolgáltatások nyújtása”

- melléklet: ütemterv - „A TOP Plusz keretében megújuló erzsébetvárosi utcák Projekthez kapcsolódó marketingszolgáltatások nyújtása”