Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata dr. Jávori Péter Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztályvezető

Iktatószám:

Napirendi pont: ….

ELŐTERJESZTÉS

A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2026. január 26- ai rendkívüli

ülésére

| Tárgy: | Tájékoztatás a „Síp – Wesselényi - Dohány utca tervezés 2026” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ütemtervéről |
| --- | --- |

Készítette:

Simon Csaba Péter

osztályvezető

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Tóth János

jegyző

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal VI/17/2023. (XII.11.) számú Közbeszerzési Szabályzata V. fejezet 2.2. pontja alapján az alábbi tájékoztatást adjuk Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által a „Síp – Wesselényi - Dohány utca tervezés 2026” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ütemtervéről:

Az ajánlati felhívás (1.  melléklet) 2025. december 29. napján jelent meg, mely szerint az ajánlatok bontásának  időpontja: 2026. január 14. napja 14:00 óra.

A kiegészítő tájékoztatás kérésekre tekintettel az ajánlattételi határidő 2026. január 19. napja 14:00 órára változott.

A Bírálóbizottság döntési javaslata összeállításának várható időpontja az eljárást lezáró döntésről 2026. február 2. napja. Amennyiben az eljárást lezáró döntés meghozatalára 2026. február 16.   napjáig sor kerül, a szerződés 2026. március 2. napjától megköthető.

Budapest, 2026. január 15.

dr. Jávori Péter

Városfejlesztési és Üzemeltetési főosztályvezető

Előterjesztés mellékletei:

- melléklet: ajánlati felhívás

- melléklet: ütemterv