TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

Amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Adószám: 15735708-2-42

Képviseli: Niedermüller Péter polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)

valamint másrészről

Cívis Komplex Mérnök Kft.

Székhely: 4034 Debrecen, Nagybánya utca 17.

Cégjegyzékszám: 09-09-020335

Adószám: 23108800-2-09

Képviselő neve:

Számlavezető pénzintézet neve:

Bankszámlaszám:

mint Tervező (a továbbiakban Tervező), (együtt a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő, mint Ajánlatkérő "Zöld fenntartható Erzsébetváros" – tervezés tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított (EKR nyilvántartási szám: EKR000829942026). Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárás nyertese Tervező lett. Felek a Kbt. 131. § alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:

1. A Szerződés tárgya

1.1. A jelen tervezési szerződéssel (a továbbiakban: Szerződés) Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja az „"Zöld fenntartható Erzsébetváros" – tervezés”  tárgyú közbeszerzési eljárás (Eljárás EKR azonosítója: EKR000829942026) dokumentációjában (ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentum, Tervezési Feladatleírás/Tervezési Program) meghatározott tervezési feladatok elvégzését, valamint a Szerződésben nevesített járulékos szolgáltatások biztosítását a Szerződésben rögzített Tervezői díj ellenében.

1.2. A TERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA: A Szerződés tárgya Budapest, VII. kerület, Wesselényi utca és Dohány utca felújításának egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (EEKT). A tervezés tárgya a Wesselényi utca, Erzsébet krt. és Rottenbiller utca közötti szakaszának, valamint a Dohány utca, Hársfa utca és Rottenbiller utca közötti szakaszának felújítása. A felújítás és egyben jelen tervezés célja, hogy az utcákban egy kellemesebb és élhetőbb lakó környezet kerüljön kialakításra, a lakosok életminősége javuljon, továbbá az utcák forgalma és a közlekedő járművek sebessége csökkenjen.

1.3. TERVEZÉSI FELADATOK:

- Tervező feladata a Wesselényi utca és Dohány utca megjelölt szakaszainak felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése. Az elkészítendő egyesített engedélyezési és kiviteli terveknek (EEKT) az alábbi szakági terveket kell tartalmazniuk:

- útépítési tervek;

- forgalomtechnikai tervek;

- közvilágítás korszerűsítésének tervei;

- automata öntözőrendszer tervei (terepszinti évelők és cserjék tekintetében csepegtetőrendszerrel, fák tekintetében 2 db/fa RWS

- gyökérzónás öntözőrendszerrel kialakítva);

- felszíni csapadékvíz-elvezetési tervek;

- öntözőrendszer ellátásához szükséges vízóraaknák tervei (bekötéssel, óraelhelyezéssel, eljárás teljeskörű lebonyolításával);

- favédelmi tervek a beruházással érintett fákra vonatkozóan.

- Tervező feladata továbbá árazott tervezői költségbecslés készítése, valamint a tervdokumentációk alapján lefolytatandó építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban részvétel bírálóbizottság tagként és a terveket érintő műszaki-szakmai kérdések megválaszolása a szükséges határidőre, valamint jogos ajánlattevői igény, észrevétel esetén a tervek szükséges módosítása is (feltárt hiba kijavítása, szükséges kiegészítés megtétele, stb.) (továbbiakban: részvétel az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban).

- TERVEZŐI MŰVEZETÉS:

A Tervező feladata, hogy valamennyi szakági tervezőjével együtt ellátja a tervezői művezetői tevékenységet, melynek keretében közreműködik az építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelő és maradéktalan megvalósításban, valamint elősegíti a kivitelezés során felmerült szakmai kérdések – így különösen az építési termékek beépítésére, helyettesítésére irányuló kérdések – megoldását.

A tervezői művezetés mennyisége 20 mérnöknap (1 mérnöknap alatt Felek 8 munkaórát értenek), mely mennyiséghez Megrendelő + 6 mérnöknap opciós mennyiséget köt ki.

Tervezői művezetés szükségességéről Megrendelő dönt. A tervezői művezetés időpontját felek egyeztetve határozzák meg. Az opciós mennyiséget Megrendelő a kivitelezés során, a Tervezőhöz intézett – egyoldalú – nyilatkozatával jogosult lehívni. Megrendelőnek lehívási kötelezettsége nincs az opció vonatkozásában. A lehívott opciót Felek a tervezői művezetés mérnöknapi egységárán számolják el.

Megrendelő a tervezői művezetést a kivitelezési tervdokumentáció elfogadását követő 5 éven belül jogosult igénybe venni.

Amennyiben a kivitelezés nem kezdődik meg, vagy a tervezői művezetés igénybevétele bármely okból elmarad, a Tervező kizárólag a ténylegesen teljesített tervezői művezetési tevékenység ellenértékére jogosult.

Tervező tudomásul veszi, hogy nem minősül tervezői művezetésnek, ha a szakkérdések eredményeként tervhiba kerül megállapításra, és amelynek eredményeként a Tervdokumentáció felülvizsgálata válik szükségessé, mivel ezesetben a Tervező a Megrendelő szavatossági jogérvényesítése alapján díjmentesen köteles a megfelelőség biztosítására.

A Tervező a Felek előzetes egyeztetésének megfelelően a tervező művezetői tevékenységéről jegyzőkönyvet vezet vagy a Megrendelő a heti kivitelezői kooperációs jegyzőkönyvbe rögzíti a tervezői művezetési szolgáltatás nyújtását, melyet a Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője is ellenőriz.

A tervezői művezetés átadás-átvétele: A Tervező által vezetett jegyzőkönyvben vagy a tervezői művezetési szolgáltatásnyújtásról a Megrendelő által a heti kivitelezői kooperációs jegyzőkönyvben rögzített bejegyzések alapján.

- Tervezési Program: Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § szerinti adatok/információk részeként kiadott "Tervezési Program"-ban kerültek kifejtésre. A Tervezési Program része a közbeszerzési eljárás iratanyagának, ezáltal jelen Szerződésnek elválaszthatatlan része, melléklete.

Fenti feladatleírás nem teljes körű, a Szerződés mellékletét képező Tervezési Program tartalmaz valamennyi tervezési feladatot.

1.4. Teljesítés helye:

- A tervezéssel érintett terület:

  - Budapest, VII. kerület, Dohány utca Hársfa utca – Rottenbiller utca közé eső szakasza, elsődlegesen a 33670, 33689/2 és 33778 helyrajziszámokkal érintett területrészek, másodlagosan pedig az útkereszteződések tekintetében a Rottenbiller utca (33531), a Rózsa utca (33777), az Izabella utca (33772/2), az Alsó erdősor utca (33766), a Szövetség utca (33741 és 33618), az Almássy utca (33716), a Hársfa utca (33696/1 és 33642) érintett területrészei, valamint

  - a Wesselényi utca Rottenbiller utca – Erzsébet körút közé eső szakasza, elsődlegesen a 33900, a 33717 és a 33816 helyrajziszámokkal érintett területrészek, másodlagosan pedig az útkereszteződések tekintetében a Rottenbiller utca (33531), a Rózsa utca (33832 és 33801), az Izabella utca (33847 és 33772/1), a Rejtő Jenő utca (33850), a Szövetség utca (33741), a Hársfa utca (33901 és 33696/2), az Erzsébet krt. (34058) érintett területrészei, illetve

  - minden olyan csatlakozó és érintett területrész, mely a projektek megvalósításához szükséges.

- A tervdokumentációk teljesítésének helye: a Megrendelő 1073 Budapest, Erzsébet körút 6. szám alatti címe.

- A tervezői művezetés teljesítésének helye: A tervezéssel érintett terület(ek).

1.5. A tervezési feladatokat a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával kell végezni. Tekintettel arra, hogy a tervdokumentáció építési közbeszerzési eljárás alapját képezi, a dokumentációnak meg kell felelnie a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet előírásainak is.

1.6. Tervező tudomásul veszi, hogy az általa készítendő árazott tervezői költségbecslés egyben a Kbt. szerinti becsült érték meghatározását is jelenti, ezért vállalja, hogy maradéktalanul betartja a Kbt. erre vonatkozó előírásait. Vállalja továbbá, hogy nyilatkozatban megadja Megrendelő felé a becsült értékmeghatározás módszertanát és azt, hogy az árazott költségvetés összeállítása során milyen alapul vett adatokra, információkra támaszkodott.

1.7. Az egyesített engedélyezési és kiviteli terveknek olyan összefoglaló szöveges és a főbb mennyiségi értékeket tartalmazó műszaki leírást kell tartalmaznia, amely változtatás nélkül alkalmas a beruházás tekintetében az adott kivitelezési feladat tárgyának és mennyiségének meghatározására.

2. Tervező jogai és kötelezettségei

2.1. Tervező ajánlatának felolvasólapján, a szakemberek többlettapasztalata vonatkozásában előírt értékelési szempontokra az alábbi vállalásokat tette:

- A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap): 36

A szakember neve: Komjáti Péter

Jogosultsága: KÉ-K

Kamarai száma: 13-10571

- A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember többlettapasztalata (min. 0 max. 36 hónap): 36

A szakember neve: Fodor Emese

Jogosultsága: K

Kamarai száma: K 07-0436

Tervező köteles bevonni a Szerződés teljesítésébe a fenti, a közbeszerzési eljárás értékelésébe bevont szakembereket. Felek rögzítik, hogy a Tervező az alkalmassági minimumkövetelmények kapcsán megjelölt szakági tervezőket köteles dokumentáltan bevonni a teljesítésbe, ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül. Dokumentált bevonásnak tekintik a Felek különösen, de nem kizárólagosan, ha az adott szakági tervlap a tervező kézjegyével kerül ellátásra.

2.2. A Tervező jogosult teljesítési segéd bevonására (alvállalkozó).

2.3. A Tervező teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.

2.4. A Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (Tervező a bejelentéssel együtt köteles Megrendelőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre jogosult személyén túl a tervezői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét megadni) amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

2.5. Tervező akkor teljesít szerződésszerűen, ha az elkészült tervek a Tervezési Programnak, a hatályos jogszabályoknak és a tervezésre vonatkozó előírásoknak (magyar szabványok, szakmai standardok, MÉK szabályzatok) megfelelnek.

3. A Szerződés időtartama, teljesítési ideje, a Szerződés teljesítése

3.1. Felek jelen Szerződést határozott időre, valamennyi szerződéses kötelezettség mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig kötik.

3.2. Teljesítési határidő: A Szerződés teljesítési véghatárideje a Szerződés hatálybalépésétől számított 518 naptári nap, mely az alábbi teljesítési ütemezés szerint értendő:

TELJESÍTÉSI ÜTEMEZÉS: Tervező a feladatok az alábbi ütemterv szerint, az alábbi határidők betartásával köteles elvégezni:

|  | 2. körös tervzsűri (társadalmasítás + módosított KAT tervek) | 2. tervzsűri véleményezése | 1. mérföldkő (bírálati EEKT tervcsomag) | IH véleményezése | tervellenőriz-tetés (IH véleménye-zéssel párhuzamosan) | 2. mérföldkő (végleges EEKT tervcsomag + hozzájárulások) | IH véleményezése | „engedélyeztetés” (módosított EEKT és minden hozzájárulás beszerzése) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wesselényi utca (Rottenbiller utca és Erzsébet krt. közötti szakasz) | 8. hét | 4 hét | 16. hét | 4 hét | 4 hét | 30. hét | 4 hét | 34. hét |
| Dohány utca (Rottenbiller és Hársfa utca közötti szakasz) | 23. hét | 4 hét | 35. hét | 4 hét | 4 hét | 49. hét | 4 hét | 74. hét |

Fenti ütemterv és teljesítési határidők leírása:

- Tervező a Szerződés hatálybalépésétől számított 8. hétig (azaz 56. naptári napig) köteles a Wesselényi utca vonatkozásában a módosított KAT (Közterület Alakítási Terv) műszaki dokumentációját és design check-et elkészíteni.

Tervező a Szerződés hatálybalépésétől számított 23. hétig (azaz 161. naptári napig) köteles a Dohány utca vonatkozásában a módosított KAT (Közterület Alakítási Terv) műszaki dokumentációját és design check-et elkészíteni.

A módosított KAT (Közterület Alakítási Terv) műszaki dokumentációját – mindkét utca vonatkozásában - tervzsűri fogja véleményezni, melynek tervezett időtartama 4 hét.

- Tervező a tervzsűri által tett javaslatok/észrevételek kézhezvételétől számított 4. hétig (azaz 28. naptári napig) köteles a Wesselényi utca vonatkozásában a bírálati EEKT tervcsomagot elkészíteni.

Tervező a tervzsűri által tett javaslatok/észrevételek kézhezvételétől számított 8. hétig (azaz 56. naptári napig) köteles a Dohány utca vonatkozásában a bírálati EEKT tervcsomagot elkészíteni.

Az EEKT tervcsomagot – mindkét utca vonatkozásában – az IH véleményezni, míg Megrendelő tervellenőriztetni fogja, melyek tervezett időtartama 4 hét.

- Tervező az IH és a tervellenőrzés véleménye/módosítási kérései kézhezvételétől számított 10. hétig (azaz 70. naptári napig) köteles a Wesselényi utca vonatkozásában a végleges EEKT tervcsomag elkészíteni és a hozzájárulásokat beszerezni.

Tervező az IH és a tervellenőrzés véleménye/módosítási kérései kézhezvételétől számított 10. hétig (azaz 70. naptári napig) köteles a Dohány utca vonatkozásában a végleges EEKT tervcsomag elkészíteni és a hozzájárulásokat beszerezni.

A végleges EEKT tervcsomagot – mindkét utca vonatkozásában – az IH véleményezni fogja, melynek tervezett időtartama 4 hét.

- Tervező az IH véleménye/módosítási kérései kézhezvételétől számított 4. hétig (azaz 28. naptári napig) köteles a Wesselényi utca vonatkozásában az EEKT tervcsomagot véglegesíteni, az esetlegesen elmaradt tervpontosításokat és a valamennyi engedélyt/hozzájárulást beszerezni.

Tervező az IH véleménye/módosítási kérései kézhezvételétől számított 25. hétig (azaz 175. naptári napig) köteles a Dohány utca vonatkozásában az EEKT tervcsomagot véglegesíteni, az esetlegesen elmaradt tervpontosításokat és a valamennyi engedélyt/hozzájárulást beszerezni.

3.3. ADATSZOLGÁLTATÁS A TERVEZÉS SORÁN:

  - Felek a fokozott együttműködés keretében megállapodnak abban, hogy a Megrendelő köteles minden, a tervezéshez szükséges olyan adatot megadni a Tervező számára, amely túlmutat a Tervező felmérési kötelezettségén.

  - Felek az egyértelműség céljából rögzítik, hogy a Megrendelőnek nem feladata szakkérdések megválaszolása, kizárólag a felhasználói igények ismertetése a Tervező megkeresése alapján, azaz a Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettsége nem mentesíti a Tervezőt a Szerződésben rögzített felmérési kötelezettsége alól.

  - Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő általi adatszolgáltatásra nyitva álló határidőt a kérdések jellegétől és számától függően a Felek együttesen határozzák meg, ennek hiányában az adatszolgáltatási időtartam a kérdések Tervező általi – a Szerződésben rögzített előírásoknak megfelelő – megküldésétől számított 5 munkanap.

  - Amennyiben a Megrendelő az adatszolgáltatással késedelembe esik, a teljesítésre nyitva álló időtartam a megrendelői késedelem mértékével a Szerződés erre irányuló módosítása nélkül (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont) növekszik.

3.4. Tervező építési beruházás közbeszerzési eljárás támogatására vonatkozó feladata a jelen Szerződés szerint készített tervek alapján lebonyolítandó közbeszerzési eljárás lezárásáig (kivitelezői szerződéskötést követően az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény megjelenése) tart.

A szükséges hatósági, szakhatósági, közmű csatlakozási engedélyek beszerzése Tervező feladata, Megrendelő meghatalmazása alapján.

3.5. A teljesítés módja (a dokumentumok Megrendelő rendelkezésre bocsátásának módja): 1 digitális példányban PDF formátumban, valamint 2 példányban papír alapon. A tervben szereplő minden ábrát, rajzot és szöveges munkarészt szerkeszthető formátumban is mellékelni kell PDF / DWG / JPG / DOC / Excel formátumban, az alkalmazott software-nek megfelelő kiterjesztésben.

A teljesítés történhet személyes vagy postai úton – történő átadással. Postai úton történő átadás esetén, a teljesítés napja a Megrendelő általi kézhezvétel. Személyes átadás esetén a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv felvétele és a postai úton Megrendelő által történt kézhezvétel nem minősül a teljesítés igazolásának.

3.6. Akadályközlés: Amennyiben a Tervező a szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt észlel, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb az akadály tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül írásban értesíteni (akadályközlés), megjelölve:

- az akadályoztató körülményt,

- annak a teljesítésre gyakorolt hatását,

- az érintett teljesítési határidő(ke)t,

- valamint a Tervező által javasolt intézkedéseket.

A határidő módosulására kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az akadályoztató körülmény a Tervező érdekkörén kívül merült fel, annak elhárítása a Tervezőtől nem volt elvárható, és a Tervező az akadályközlési kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett.

4. Kapcsolattartás

4.1. A Megrendelő részéről kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult személy(ek):

Kapcsolattartás:

Név: 		…………………………………..

Telefonszám: 	…………………………………..

E-mail: 	…………………………………..

Nyilatkozattétel:

Név: 		…………………………………..

Telefonszám: 	…………………………………..

E-mail: 	…………………………………..

A Tervező részéről kapcsolattartásra és nyilatkozattételre jogosult személy(ek):

Név: 		…………………………………..

Telefonszám: 	…………………………………..

E-mail: 	…………………………………..

A teljesítés igazolására jogosult személy Megrendelő részéről:

Név: 		…………………………………..

Telefonszám: 	…………………………………..

E-mail: 	…………………………………..

5. Tervezői díj, fizetési feltételek

5.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által a jelen szerződés alapján fizetendő Tervezői Díj összege mindösszesen nettó 31.410.000, - Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 39.890.700, - Ft.

A tervezői díj az alábbi díjakat foglalja magában (a tervezői díj részletezése):

| Tervezési feladat: | Tervezői díjrészek: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Wesselényi utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése: | nettó 15.559.734, - Ft. + 27 % ÁFA, azaz bruttó 19.760.862, - Ft. |  |
| + |  |  |
| 2. Dohány utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése: | nettó 11.950.266, - Ft. + 27 % ÁFA, azaz bruttó 15.176.838, - Ft. |  |
| + |  |  |
| 3. Tervezői művezetés: | Egységára: | nettó 150.000, - Ft. / mérnöknap + 27 % ÁFA, azaz bruttó 190.500, - Ft./ mérnöknap |
|  | Összesen tervezői művezetés (20 mérnöknap): nettó 3.000.000, -Ft. + 27 % ÁFA, azaz bruttó 3.810.000, - Ft. |  |
| + |  |  |
|  | Opció: 6 mérnöknap tervezői művezetés: nettó 900.000, - Ft. + 27 % ÁFA, azaz bruttó 1.143.000, -Ft. |  |
| = |  |  |
| (mindösszesen) Tervezői Díj: | nettó 31.410 000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 39.890.700, -Ft. |  |

A mindösszesen Tervezői Díj átalánydíj, mely jelen Szerződésben rögzített valamennyi szolgáltatás ellenértékét és költségét teljeskörűen tartalmazza. A Tervezői Díj magában foglalja tehát a Tervező közvetlen költségeit, a tervdokumentáción alapuló szerzői joggal kapcsolatosan felmerülő személyi és vagyoni jogok értékét, a szerzői felügyelet ellenértékét, a felhasználási jogok díját, a közvetett költségeket, egyéb ráfordításokat és a tervezett nyereség mértékét is.

Tervező a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során a rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakcég, saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Tervező a Tervezői Díjat ezen információk figyelembevételével határozta meg. Tervező kötelezettséget vállal a szolgáltatás teljességéért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, melyek nincsenek előírva a dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint hozzátartoznak a szerződéses feladatok és kötelezettségek teljeskörű teljesítéséhez.

Felek rögzítik, hogy a Tervezői Díj a Közbeszerzési eljárás során rögzített ajánlattétel időpontjában fennálló piaci körülmények ismeretében került meghatározásra. A Tervező a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Tervezői díj a szerződésszerű teljesítés megvalósítására megfelelő fedezetet biztosít, továbbá, hogy az ajánlati árát a Szerződés várható időtartama alatt prognosztizált piaci változásokat figyelembe véve határozta meg.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Tervező a díj tekintetében a Szerződés időtartama alatt módosítási igényt kíván előterjeszteni, az abban foglaltak alátámasztására – tekintettel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra – kizárólagosan a Tervező köteles.

Felek rögzítik, hogy a Tervezői díj engedményezése, faktorálása, vagy azon zálogjog alapítása kizárt.

5.2. Előleg: Tervező a Wesselényi utca vonatkozásában az 5.1. pont táblázatában rögzített 1. díjrészlet (1. Wesselényi utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése) szerinti nettó díj 20 %-a + áfa összegben előleg igénybevételére jogosult.

Tervező a Dohány utca vonatkozásában az 5.1. pont táblázatában rögzített 1. díjrészlet (2. Dohány utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése) szerinti nettó díj 20 %-a + áfa összegben előleg igénybevételére jogosult.

5.3. Számlázás: Tervező számlák benyújtására az alábbiak szerint jogosult:

- Tervező az előleg összegéről előlegbekérőt állít ki, mely a Szerződés hatálybalépését követő 10 naptári napon belül nyújtható be. Az előleget Megrendelő az előlegbekérő beérkezését követően számított 10 naptári napon belül megfizeti Tervező részére, aki az előleg összegéről haladéktalanul kiállítja és Megrendelő részére eljuttatja az előlegszámlát.

Tervező mind az előlegkérőt, mind az előlegszámlát külön a Wesselényi és külön a Dohány utca vonatkozásában köteles kiállítani.

- Tervező a „1. Wesselényi utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” feladat vonatkozásában az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani:

- Tervező az egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és Megrendelőnek történő átadása, annak elfogadása után részszámlát jogosult benyújtani, az 5.1. pont táblázatában rögzített tervezői nettó díjrész 50 %-a + áfa összegében.

- Tervező végszámlát valamennyi hozzájárulás megszerzését követően jogosult benyújtani, az 5.1. pont táblázatában rögzített tervezői nettó díjrész 50 %-a + áfa összegében.

Előleg igénybevétele esetén az előleg az „1. Wesselényi utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” feladat végszámlájából számolandó el.

- Tervező a „2. Dohány utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” feladat vonatkozásában az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani:

- Tervező az egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése és Megrendelőnek történő átadása után részszámlát jogosult benyújtani, az 5.1. pont táblázatában rögzített tervezői nettó díjrész 50 %-a + áfa összegében.

- Tervező végszámlát valamennyi hozzájárulás megszerzését követően jogosult benyújtani, az 5.1. pont táblázatában rögzített tervezői nettó díjrész 50 %-a + áfa összegében.

Előleg igénybevétele esetén az előleg a „2. Dohány utca megjelölt szakaszának felújítására vonatkozó egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése” feladat végszámlájából számolandó el.

- Tervező a tervezői művezetés feladat vonatkozásában a kivitelezés során havonta, az ellátott mérnöknapok száma (a tört mérnöknapok elszámolása arányosan történik) szerint külön a Wesselényi utcára vonatkozóan és külön a Dohány utcára vonatkozóan jogosult számláját benyújtani. Egy mérnöknap 8 óra munkavégzésnek felel meg.

Fenti rendelkezésre az opciós tervezői művezetésre is vonatkozik.

Felek rögzítik, hogy a Tervezői művezetés tekintetében végszámlának minősül a Tervezői művezetés keretében utoljára kiállított számla, azzal, hogy amennyiben a Szerződés ezen része nem lép hatályba vagy a Szerződés nem a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg, úgy végszámlának minősül a teljesítés keretében utoljára kiállított számla. Felek rögzítik, hogy mindezt a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti módosításnak tekintik.

Valamennyi számla benyújtásának feltétele a számlához tartozó tervezési feladat (tervfázis) elkészítése és Megrendelő általi elfogadása, azaz a Megrendelő által – írásos teljesítési igazolással – elismert teljesítés (teljesítési igazolás kiállítása). A teljesítési igazolás kiállítására Megrendelő részéről jogosult személy: a mindenkori kabinetfőnök. A Megrendelő részéről erre kijelölt személy az adott teljesítést követő 5 naptári napon belül állítja ki a teljesítésigazolást a Tervező részére.

A Tervezői díj fedezetét Megrendelő az alábbi uniós támogatásból biztosítja: TOP_PLUSZ-4.1.1.-23-BP2-2024-00035 azonosítószámú "Zöld, fenntartható Erzsébetváros - Dohány utca felújítása" és a TOP_PLUSZ-4.1.1.-23-BP2-2024-00036 azonosítószámú "Zöld, fenntartható Erzsébetváros - Wesselényi utca felújítása" tárgyú támogatási szerződés.

Tervező által kiállított számláknak meg kell felelniük a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. Tervező a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát. A megjelölt kellékek hiányában benyújtott számlát a Megrendelő nem fogadja be, azt annak kiegyenlítése nélkül visszaküldi Tervező székhelyére és az ebből eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal.

A Felek rögzítik, hogy az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

5.4. A Megrendelő a befogadott számla kiegyenlítését 30 napos fizetési határidővel, Tervező  …… Banknál vezetett ……………….. számú bankszámlájára történő átutalás útján teljesíti. A fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amikor az átutalt tervezési díj összegével a Megrendelő bankszámlája megterhelésre kerül.

A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók azzal, hogy Megrendelő a teljesítés tényének írásbeli elismeréséről (vagy el nem ismeréséről) a 3.2. pontban (tervellenőrzési határidők) foglalt határidőkön belül nyilatkozik. A kiállított számlákon feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítés igazolásokban feltüntetett teljesítés időpontjával.  A számlák benyújtásával kapcsolatban Megrendelő felhívja Tervező figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően. Az ÁFA megfizetésének rendjét és annak mértékét a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni.

5.5. A megrendelői fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó.

6. Szerződésszegés és jogkövetkezményei, a szerződés megszűnése

6.1. Tervező késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződésben rögzített (szerződéses rögzítés hiányában a Felek által az adott feladatra megállapított határidőhöz képest) részhatáridőt vagy véghatáridőt elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a mindösszesen nettó Tervezői Díj 0,5 %-a minden késedelmes teljesítéssel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér maximális mértéke a mindösszesen nettó Tervezői Díj 20%-a. Az esetleges késedelmi kötbér lejárt követelésnek minősül, melyet Tervező köteles külön számla alapján az igénybejelentéstől számított 8 naptári napon belül átutalni A késedelmi kötbér maximális mértékének túllépése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.2. Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a Szerződés teljesítése a Tervezőnek felróható ok következtében meghiúsul, ill. amennyiben a Tervező jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, valamint amikor a Szerződés Megrendelő általi felmondására azért került sor, mert a késedelmi kötbér mértéke elérte a maximumot. A meghiúsulási kötbér a mindösszesen nettó Tervezői Díj 20%-a.

6.3. Hibás teljesítési kötbér: A Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a hiba kijavítására adott hibajavítási határidő leteltét követően sem felelnek meg a Szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve az engedélyezési tervdokumentáció engedélyezésre nem alkalmas. Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Tervező által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Tervezőt a munka észszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Tervező a kitűzött határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A hibás teljesítési kötbér mértéke a mindösszesen nettó Tervezői Díj 0,5 %-a minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a mindösszesen nettó Tervezői díj 20%-a.

6.4. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Tervező köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Tervező a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó és Megrendelő által elfogadott bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő.

6.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megszűnik:

·	szerződésszerű teljesítéssel (ideértve a tervezői művezetést);

·	rendkívüli felmondással;

·	elállással (amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak);

·	hatósági vagy bírósági határozat alapján;

·	jogszabályban meghatározott egyéb okból.

Bármelyik Fél, a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú, írásos, indokolással ellátott nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik a Tervező részéről különösen, de nem kizárólagosan, ha

-	a Tervezővel szembeni jogerős fizetésképtelenségi eljárás megindítása,

-	a Tervező nem vonja be az ajánlatában megjelölt szakembereket,

-	a Tervező a Szerződésből eredő követelésével összefüggésben a Szerződésben rögzítettekkel ellentétes módon jár el,

-	a Szerződés időtartama alatt a Tervezővel szemben legalább 2 alkalommal, vagy a tervezői művezetés tekintetében legalább 2 alkalommal késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér kerül alkalmazásra.

6.6. Felek a Szerződés határozott időtartamára vonatkozóan megállapodnak abban, hogy rendes felmondásra nincs lehetőség, azzal, hogy amennyiben a Kivitelezési Tervdokumentáció jóváhagyását követő 36 hónapon belül a tervezéssel érintett építményekre vonatkozó kivitelezés nem veszi kezdetét (munkaterület átadása), úgy ezen körülmény a további teljesítési elemek tekintetében a Felek részéről érdekmúlásnak minősül és a Felek minden további cselekménye vagy nyilatkozata nélkül szabadulnak a kötelemből.

6.7. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK: A Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján Tervező a Szerződés hatályba lépésekor köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Szerződés szerinti munkák teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a jelen szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – mindösszesen Tervezői Díj 5%-nak megfelelő összeget, azaz …………….., - Ft. összeget.

Amennyiben valamely munkát Tervező nem végez el, vagy hiányosan végez el, erre Megrendelő jogosult felszólítani, és amennyiben Tervező a Megrendelő felszólításának maradéktalanul nem tesz eleget, úgy Megrendelő jogosult a munkát a teljesítési biztosíték terhére elvégezni/elvégeztetni. A teljesítési biztosíték a tervezői művezetési feladatok elvégzéséig szól, addig érvényben kell lennie.

A teljesítési biztosíték a sikertelen teljesítésre történő felszólításban rögzített – legfeljebb 5 munkanapos – határidő lejártát követően igénybe vehető a Megrendelő által, továbbá a lejártáig visszavonhatatlan és korlátozás nélküli. A teljesítési biztosíték felszabadításához a Megrendelő írásbeli nyilatkozata szükséges azzal, hogyha a Megrendelőnek nem volt kifogása a teljesítési biztosíték felszabadításával kapcsolatban, abban az esetben a teljesítési biztosíték felszabadítható, annak felszabadítását/visszautalását/az adott biztosíték visszaadását Megbízó nem tagadhatja meg.

A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján a Tervező választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jelen Szerződésben előírt biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, nem írható elő a követelés kielégítése esetére a Tervező számára a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettség.

7. A Szerződés Kbt. szerinti tartalma

7.1. Tervező kötelezettséget vállal arra a 136. § (1) bekezdése alapján, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.2. Tervező vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt, mint ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

7.3. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- a Tervező, mint ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

7.4. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

7.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

- a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

8. Szerzői jogi rendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során készítendő tervek, dokumentációk vonatkozásában teljes körű, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez a Tervezői Díj megfizetésével, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább-tervezésére is. A Tervezői Díj ennek ismeretében került meghatározásra.

Tervező kijelenti, hogy a Megrendelő számára az ellenérték megfizetését követően korlátozás nélkül lemond a szellemi alkotás védelméről. A Megrendelő a Tervezői Díj megfizetésével a tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez. Ennek következtében a Megrendelő a tervet felhasználhatja jelen szerződésben foglaltaktól eltérően is. Tervező a hatóság által jóváhagyott tervdokumentáció átadásával egyidejűleg átadja írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy további tervfázisok más tervező általi kidolgozásához hozzájárul. A tervező jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

8.2. Tervező szavatosságot vállal, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra kerülő anyagok jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik. Továbbá Tervező szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben az anyagok elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, a közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy a szerzői vagyoni jogokat Megrendelő a jelen szerződésben írt feltételekkel megszerezhesse (Tervező szavatol a Tervdokumentáció tartalmáért, - így különösen a meghatározott műszaki tartalom szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalomért, a megfelelő minőségért, valamint a tervezéssel érintett védett értékek megóvásáért).

9. További rendelkezések

9.1. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési jogszabályokba és előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre, Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Tervező köteles a Megrendelőt utólag igazolhatóan figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Tervező felel.

9.2. A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont személy alkalmazza. A tervező 36 hónap jótállásra köteles. A jótállási idő kezdete a kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadását (teljesítési igazolás kiállítását) követő 1. nap.

9.3. Amennyiben az engedélyező hatóságok bármelyike hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, úgy soron kívül, további díjazás nélkül a Tervező köteles a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítására, illetve pótlására.

9.4. A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

9.5. Tervező köteles legkésőbb a szerződéskötésig felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az alábbi mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra: tervezői szakmai felelősségbiztosítás, melynek mértéke (kártérítési limit) legalább 25 millió Ft./káresemény és legalább 50 millió Ft./év.

A felelősségbiztosítás követelményei:

- A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a tervezési szakmai előírások, szabályok és jelen Szerződésben foglalt rendelkezések megszegésével összefüggésben okozott olyan - személyi sérüléses és dologi - károkra, valamint e károkkal összefüggésben bekövetkezett személyi sérüléses nem vagyoni sérelmekre tekintettel felmerülő sérelemdíjakra, amely károk megtérítéséért a tervező jogszabály szerint kártérítési felelősséggel tartozik, a sérelemdíjak tekintetében fizetési kötelezettséggel tartozik. [55/2025. Korm. rendelet 2. § 5. pont] A fedezet kiterjed mind a harmadik személyeknek, mind a szolgáltatás igénybe vevőjének okozott károkra.

- A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a biztosított tervezővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint a tervezői szolgáltatás teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozók tevékenységéből eredő olyan károkra, amelyekért a biztosított tervezőt kártérítési felelősség terheli.

Tervező köteles szakmai felelősségbiztosítását a Szerződés hatálya alatt fenntartani.

9.6. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Tervezőnek lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Közreműködő Szervezet és a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szerződés megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.

9.7. Tervező jelen szerződéssel egyidejűleg nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül.

9.8. Felek – jogvita esetén - kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét. Felek rögzítik, hogy sem választott bírósági, sem mediátori eljárást nem vesznek igénybe.

9.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet az irányadó.

9.10. Hatályba lépés: Jelen Szerződés mindkét fél általi aláírással, együttes aláírás esetén az aláírás napján, külön-külön aláírás esetén a későbbi aláírás napján lép hatályba.

9.11. Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint, írásban módosítható

9.12. Jelen Szerződés négy megegyező, eredeti példányban készült el (amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illet), amelyet a Felek annak áttanulmányozása és tudomásul vétele alapján írnak alá.

9.13. Tervező a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából kezeli a Tervező és a teljesítésbe bevont személyek személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete alapján.

Mellékletek:

- Tervező felelősségbiztosítási kötvénye és fedezetigazolása

- Átláthatósági nyilatkozat

- Alvállalkozói bejelentésekről szóló nyilatkozat

- továbbá fizikai csatolás nélkül a Tervezési Program, Tervező közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás iratanyaga

| Budapest, 2026. ……………. |  |
| --- | --- |

| ………………………………………… | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviseli: Niedermüller Péter polgármester | ……………… ….. |
| Megrendelő | Tervező |
| Jogilag ellenőrizte: | Pénzügyi ellenjegyzés: |
| Budapest, 2026. …............... | Budapest, 2026. …............... |
| ………………………………………… | ………………………………………… |

Melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt

feltételnek való megfelelésről (ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT)

Nyilatkozattevő:

Cégnév:

Székhely:

Képviseletében eljár:

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy társaságunk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont szerint átlátható szervezetnek minősül, tekintetében a következő feltételek megvalósulnak:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető:

Tényleges tulajdonos neve: _________________

Tényleges tulajdonos címe: _________________

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

Kelt:

…………………………………………………

Melléklet: Alvállalkozói bejelentésekről szóló nyilatkozat

Alulírott ……………. vezető tisztségviselő a ………………………… képviseletére jogosult személy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által megindított, „"Zöld fenntartható Erzsébetváros" - tervezés” tárgyú (EKR000829942026) közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés ……………………….. utcára vonatkozó teljesítése során az alábbi alvállalkozót kívánjuk igénybe venni:

- alvállalkozó megnevezése:

- adószáma:

- elérhetősége:

- a képviseletre jogosult:

- az alvállalkozó által ellátott tevékenység:

- a vállalkozói teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya:

- az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke: nettó ………….. Ft

Nyilatkozom, hogy tudomásom van róla, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles vagyok a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról, mely kötelezettségemnek haladéktalanul eleget teszek.

Keltezés:

____________________________

cégszerű aláírás